# Svar til NFIF om pris

Gjennomgang og utkast · 27.09.2026 · versjon 2, to pakker

# Hva du bør sende

Prisen deles i to pakker og en liste med tillegg:

- Nasjonal banestatistikk. Det som er bygget, pluss det som mangler: eldre statistikk, masters, og tre minstekrav fra kravspekken. Deretter en årspris for drift, registrering og vedlikehold av basen.

- Gateløp. Egen pris for etablering og årlig drift. Kravspekken tillater at gateløp kommer senere, så lenge NFIF får et veikart innen 31.12.2026.

- Tillegg som bestilles ved behov. Integrasjoner, aktivitetsmodul, analyse og timepris.

Oppdelingen gjør banestatistikken direkte sammenlignbar med en ren statistikkleverandør. Årsprisen på 290 000 ligger i øvre del av det Tilastopaja trolig tar, som er 150 000–300 000.

Tre forhold bør du ta stilling til før du sender.

- Tre minstekrav er lagt inn i banepakken. Kvalitetsnivå for resultater, API og kretsstatistikk er obligatoriske i kravspekken §22, men ikke bygget. Står de utenfor pakken, oppfyller banepakken ikke kravene. Til sammen utgjør de 350 000 av etableringen.

- Årsprisen gir liten margin. 290 000 i året dekker kostnadene med mellom −45 000 og +77 000, etter prismodellen fra august. Fortjenesten må komme fra gateløp, tillegg og analyse.

- Det er ingen fast utviklingspott lenger. Alle endringer NFIF ønsker, faktureres med timepris. Det er ryddig, men NFIF kan oppleve det som mindre forutsigbart.

Ikke nevn konkurrenter i e-posten.

# Prisene du skal kontrollere

Alle prisene ligger i regnearket PRISANSLAG.xlsx. Endre de gule cellene, så regnes summene og femårstallene ut på nytt. Tallene som skal rettes i e-posten, er gulmarkert.

| Post | Forslag | Grunnlag |
| --- | --- | --- |
| Plattform og datagrunnlag, overført | 250 000 | Ditt valg: verdien av det som er bygget |
| Masters | 100 000 | 80–120 timer |
| Eldre statistikk | 200 000 | 180–320 timer, omfanget må avgrenses |
| Dokumentasjon, DPIA, databehandleravtale | 80 000 | 80–120 timer |
| Kvalitetsnivå A/B/C | 140 000 | 120–160 timer, minstekrav |
| Dokumentert API | 140 000 | 120–160 timer, minstekrav |
| Kretsstatistikk | 70 000 | 60–90 timer, minstekrav |
| Etablering banestatistikk | 980 000 |  |
| Drift og infrastruktur | 90 000 / år | Kostnad 63 000–135 000 |
| Registrering og vedlikehold | 200 000 / år | Ca. 250 timer |
| Årlig banestatistikk | 290 000 / år |  |
| Gateløp, etablering | 450 000–600 000 | 360–520 timer |
| Gateløp, årlig | 100 000 / år | Mitt anslag |
| Integrasjon per system | 90 000–150 000 | 60–150 timer |
| Aktivitetsmodul og dashbord | 200 000–300 000 | Aktivitetssiden finnes allerede |
| Analyse | 80 000 / år | Ca. 70 timer à 1 100 kr |
| Timepris utvikling / analyse | 950 / 1 100 |  |

Posten for plattform og datagrunnlag er den mest skjønnsmessige. Den skal dekke det du alt har bygget. 250 000 tilsvarer om lag 260 timer, som er lavt i forhold til arbeidet. Settes den høyere, øker etableringen tilsvarende.

# E-posten

Emne: Foreløpig prisanslag – statistikkplattform

Hei,

Takk for sist, og takk for gode spørsmål i møtet.

Under står et foreløpig anslag. Alle beløp er eks. mva. og ikke bindende. Nasjonal banestatistikk er likevel et tall vi står ved.

Vi har delt prisen i to deler: nasjonal banestatistikk og gateløp. Banestatistikken kan være i drift 01.01.2027. Gateløp bygges i 2027, etter et veikart som leveres innen utgangen av 2026.

1. Nasjonal banestatistikk

Etablering, fastpris 980 000 kr. Dette omfatter:

- Plattformen og datagrunnlaget som er i drift, overført til NFIF: 250 000 kr

- Masters, med femårsklasser og rekorder: 100 000 kr

- Opphenting og kontroll av eldre statistikk: 200 000 kr

- Kvalitetsnivå for resultater: 140 000 kr

- Dokumentert API: 140 000 kr

- Kretsstatistikk: 70 000 kr

- Dokumentasjon, personvernvurdering og databehandleravtale: 80 000 kr

Beløpet faktureres mot milepæler. Siste del faktureres først etter 90 dagers godkjent drift.

Årlig drift, fastpris 290 000 kr per år. Dette omfatter:

- Drift i EU/EØS, overvåking og sikkerhetskopi: 90 000 kr

- Registrering av alle resultater, kontroll mot kilden og vedlikehold av basen: 200 000 kr

Prisen er fast i tre år, og reguleres deretter etter konsumprisindeksen. All statistikk er fritt tilgjengelig. Vi tar ikke betalt av klubber, utøvere eller publikum.

2. Gateløp

- Etablering: 450 000–600 000 kr, fastsettes etter kartlegging av tidtakernes data

- Årlig registrering og vedlikehold: 100 000 kr

3. Tillegg som bestilles ved behov

- Integrasjon mot eksternt system: 90 000–150 000 kr per system

- Aktivitetsmodul og dashbord for forbund og kretser: 200 000–300 000 kr

- Analyse, med to mesterskapspakker og én årsrapport: 80 000 kr per år

- Øvrig utvikling: 950 kr per time

- Analyse og utredning på bestilling: 1 100 kr per time

Tilleggene faktureres etter medgått tid. Arbeid utover avtalt ramme godkjennes av NFIF på forhånd.

4. Samlet kostnad over fem år

- Nasjonal banestatistikk: 2 430 000 kr

- Banestatistikk og gateløp: om lag 3,4–3,5 mill. kr

- Med analyse, aktivitetsmodul og to integrasjoner i tillegg: om lag 4,2–4,5 mill. kr

Tallene er før KPI-regulering fra år fire.

Vi går gjerne gjennom anslagene linje for linje, og stiller opp på et kort møte om det er nyttig.

Vennlig hilsen
Atle Guttormsen
Athlete Mindset AS

# Før du sender

- Har du endret priser i regnearket, skriv de nye tallene inn i e-posten. Femårstallene står i regnearkets punkt 5, der lav er venstre og høy er høyre kolonne.

- Fjern den gule markeringen før du limer teksten inn i e-posten.

- Sett inn navnet på den som skrev til deg etter «Hei».

- Send uten vedlegg. Regnearket er bare for deg.