Athlete Mindset AS Org.nr. 937 878 818 Idrettsveien 50, 1400 Ski

- august 2026

Norges Friidrettsforbund v/ Thor Gjesdal og Magnus Trosdahl

# Tilbud: ny statistikk- og aktivitetsplattform for norsk friidrett

Vi viser til invitasjonen av 3. juli 2026 og oversender med dette vårt tilbud.

Athlete Mindset AS arbeider med idrettsteknologi og idrettsdata, agentvirksomhet og trenervirksomhet, og inngår i Fire S Invest AS. Vi har bygget og drifter friidrettsresultater.no, en statistikkplattform med norske resultatdata som er i drift.

Kjernen i tilbudet er at plattformen allerede finnes. 1 922 634 resultater er importert, normalisert og søkbare, hvorav 1 701 902 fra 2013 og senere. Migreringen av historiske data, som normalt er den dyreste og mest risikofylte posten i en slik anskaffelse, er gjennomført. Åtte av fjorten obligatoriske krav i §22 er i drift i dag.

Det er også grunnen til at vi kan svare på tidsplanen uten forbehold. Fra kontraktsinngåelse i september er det knapt fire måneder til 01.01.2027. Vi skal ferdigstille, ikke bygge fra bunnen.

Vi har erfaring fra alle tre områdene invitasjonen etterspør: databaser, statistikkløsninger og idrettssystemer. I tillegg har norske friidrettsdata vært grunnlag for fagfellevurderte studier i Journal of Science and Medicine in Sport og PLOS ONE, den eldste fra 2015. Arbeidet med dette datagrunnlaget er altså eldre enn selskapet.

Invitasjonen ber leverandørene komme med egne forslag og anbefalinger. Det har vi gjort fire steder, samlet i kapittel 1.2: universell utforming etter WCAG 2.1 AA, et skille mellom lagring og eksponering av barns data bygget inn i datamodellen, mulighet for å simulere virkningen av regelendringer før de vedtas, og analyse som del av grunnavtalen framfor som tilleggstjeneste.

To ting vil vi si tydelig allerede her. Løp utenfor bane må bygges, og veikartet for det ligger i kapittel 5. Og datagrunnlaget er ikke ferdig kvalitetssikret — arbeidet har vært prioritert mot innsamling og fullstendighet først. Kjente restanser er tellet opp i kapittel 3.7.

Prisen ønsker vi å avtale i forhandling. Kapittel 12 gir en forpliktende modell for hva som prises fast og hva som prises etter medgått tid, men uten beløp. Flere av postene, særlig integrasjonene, kan ikke prises redelig før grensesnittene er dokumentert.

Vedlagt følger også et kort notat med spørsmål vi trenger avklart (vedlegg E). De fleste er forutsetninger vi allerede har lagt til grunn, og som vi ber om å få bekreftet.

Vi stiller gjerne på Ullevaal eller digitalt, og viser løsningen slik den står i dag.

Med vennlig hilsen

‹navn› ‹rolle›, Athlete Mindset AS ‹e-post› · ‹telefon›

Vedlegg

| Tilbud | Ny statistikk- og aktivitetsplattform for norsk friidrett |
| --- | --- |
| A | Kravsporing §22 og §23 (i tilbudet) |
| B | Full kravsporing per kapittel (i tilbudet) |
| C | «56 til Birmingham», mesterskapsanalyse EM 2026 |
| D | «Norsk friidrett 2013–2025», bredde- og rekrutteringsanalyse |
| E | Spørsmål til NFIF |
| F | Klubbrapport for IK Tjalve og SK Vidar |